|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI**  **ĐƠN VỊ: Khoa Công Nghệ Thông Tin ……………………………………………** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự lo – Hạnh phúc** |

*Hà nội, ngày … tháng … năm 2023*

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN**

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Trà Mi Mã sinh viên: 2210900041

Lớp:K22CNT4 Khóa học: K22

Đơn vị thực tập:

Tên đồ án chuyên môn (Dự kiến): Xây dựng ứng dụng website giới thiệu và bán sản phẩm sách Fahasa.com – Nguyễn Thị Trà Mi

Thời gian: từ ngày 01 tháng 12 năm 2023. đến ngày 28 tháng 12 năm 2023

**PLAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Nội dung thực tập**  **(Kế hoạch)** | **Kết quả thực hiện** | **Ghi chú** |
| **Tuần 1**  (Từ 1/12 đến 8/12) | - Viết tài liệu đến (hết chương 2)  - Thiết kế giao diện font-end gồm trang chủ, liên hệ, giới thiệu, tin tức, sản phẩm | - Hoàn thành  - Không có giao diện tin tức |  |
| **Tuần 2**  (Từ 9/12 đến  15/12) | - Hoàn thành giao diện font-end  - Tài liệu (hết chương 3)  - Thiết kế giao diện back-end  - Thiết kế csdl (MySQL) | Hoàn thành |  |
| **Tuần 3**  (Từ 16/12 đến  22/12) | - Hoàn thiện file kế hoạch  - Hoàn thiện tài liệu thiết kế đến hết chương 3  - Cài đặt csdl cho ứng dụng (Nộp file .sql)  - Code xử lý cho phần backend (Admin) - Các chức năng CRUD cho các bảng. | Hoàn thành |  |
| **Tuần 4**  (Từ 23/12 đến  28/12) | - Hoàn thiện tài liệu  - Code xử lý phần dữ liệu font-end  - Slides | Hoàn thành |  |

Nhận xét của GVHD:

Điểm đánh giá: ….

Bằng chữ:

|  |  |
| --- | --- |
|  | *…………, ngày…. tháng.....năm 2023* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Giảng viên hướng dẫn** *(ký, ghi rõ họ tên)* |  | **Sinh viên thực hiện**  *(Ký, ghi rõ họ tên)*  *Mi*  *Nguyễn Thị Trà Mi* |